Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель секции |  |  |  | ИУ4 |
|  | « » |  |  |  | (Индекс) |
|  |  |  | (И.О.Фамилия) |  |  |
|  | « » |  |  | 2026 г. |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения домашнего задания

Студент 			                Голанов Александр Сергеевич

(Фамилия, имя, отчество)

Разработка автоматизированной системы управления производственного участка на

(Тема домашнего задания)

_____примере производства устройства «Высококачественный усилитель низких частот» ______

| № | Наименование этапов | План выполнения этапов ДЗ |  | Отметка руководителя по выполнению этапа ДЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | % | Дата | Роспись |
| 1 | Согласование задания и календарного плана | 3 неделя | 10 |  |  |
| 2 | Анализ структурно-функциональной модели | 4 неделя |  |  |  |
| 3 | Разработка концепции архитектуры АСУ | 5 неделя |  |  |  |
| 4 | Оформление 1-ой главы РПЗ | 6 неделя |  |  |  |
|  | Аттестация №1 (Модуль 1) | 7 неделя | 20 | Оценка: | Подпись: |
| 5 | Разработка архитектуры системы и модели вариантов использования | 8 неделя | 25 |  |  |
| 6 | Исследование базового функционала АСУ, разработка диаграмм деятельностей, последовательности действий и пр. | 8 неделя | 30 |  |  |
| 7 | Разработка логической модели АСУ | 8 неделя |  |  |  |
| 8 | Разработка диаграмм пакетов | 8 неделя | 40 |  |  |
| 9 | Разработка диаграмм классов | 8 неделя |  |  |  |
| 10 | Разработка диаграмм состояний и т.п. | 8 неделя |  |  |  |
| 11 | Кодирование модулей АСУ | 9 неделя |  |  |  |
| 12 | Разработка диаграмм компонентов модулей АСУ | 9 неделя | 50 |  |  |
| 13 | Размещение инсталляционного комплекта на сервере | 9 неделя |  |  |  |
| 14 | Тестирование модулей АСУ | 9 неделя |  |  |  |
| 15 | Уточнение компонентов логической модели и модели компонентов | 10 неделя | 60 |  |  |
| 16 | Разработка модели развертывания | 10 неделя |  |  |  |
| 17 | Развертывание итоговой версии АСУ на сервере | 11 неделя | 70 |  |  |
| 18 | Тестирование и функциональные испытания АСУ | 11 неделя | 80 |  |  |
|  | Аттестация №2 (Модуль 2) | 12 неделя | 80 | Оценка: | Подпись: |
| 19 | Оформление РПЗ | 12 неделя | 90 |  |  |
| 20 | Оформление графической части | 13 неделя | 95 |  |  |
|  | Защита | 13 неделя | 100 | Оценка: | Подпись: |

| Руководитель домашнего задания |  | А.И. Власов |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | (И.О.Фамилия) |
| Студент |  | А.С. Голанов |
|  | (подпись, дата) | (И.О.Фамилия) |